Извещение №  527  от 31 декабря 2013

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора  выполнения работ по ремонту 7 (семи) туалетных комнат

Заказчик: Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»

Организатор: Отдел закупочных процедур

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

Адрес электронной почты: zakupki@moslift.ru

Номер контактного телефона: 8(499) 755-22-00

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) руб. рублей  00 копеек, в т.ч. НДС (18%)

Форма, сроки и условия оплаты: Аванс 50 % от цены договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания  Договора. Окончательная оплата (50%) выполненных работ по Договору производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ.

Место (адрес) поставки/выполнения работ/оказания услуг: г.Москва, Ленинградский проспект, д.26, к.1.

Требования к участникам запроса предложений:

Участник должен предоставить:

1) Коммерческое предложение, с указанием всех существенных условий по исполнению договора, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, согласно технического задания и проекта договора, подписанное единоличным исполнительным органом участника и удостоверенную круглой печатью участника или иным уполномоченным органом, что должно быть подтверждено документально;

2) Копию устава участника, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

3) Полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки;

4) Копию Свидетельства о государственной регистрации участника, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

5) Копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об участнике как о юридическом лице, созданном до 01 июля 2002 года, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

6) Копию Свидетельства о постановке участника на учет в налоговом органе, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

7) Копию документа, подтверждающего освобождение контрагента от уплаты НДС, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника в случае, если цена товаров (работ, услуг) указана без НДС и контрагент имеет право на такое освобождение;

8) Документ, подтверждающий избрание или назначение единоличного исполнительного органа участника в порядке, установленном его уставом (удостоверенная нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника копия протокола общего собрания участников (акционеров) участника или решение иного уполномоченного органа управления участника об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа участника, т.е. законного представителя, уполномоченного действовать без доверенности от имени этого юридического лица);

9) Решение об одобрении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

10) Документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

11) Документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложения;

12) Документ, подтверждающий отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

13) Документ подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

14) Документ подтверждающий не нахождение имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

15) Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки.

Порядок и место подачи заявок, сроки их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок:

1) На бумажном носителе: Заявка со всеми приложениями подается участником закупки организатору в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. Заявка должна быть сшита вместе с приложениями в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ___ листов», при этом прошивка должна быть подписана руководителем организации и скреплено печатью.

Заявка подается в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование запроса предложений и реестровый номер следующим образом: «Заявка на участие в запросе предложений на ____________________ (предмет договора). Реестровый номер «______». Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который содержится в извещении о проведении  запроса предложений. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование.

2) В электронном виде: Заявка со всеми приложениями подается участником закупки организатору в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. Заявка со всеми приложениями должна быть присланы одним файлом в формате pdf. Все страницы должны быть читабельны, пронумерованы и идти по порядку. Имя файла должно быть оформлено следующим образом: «Заявка на участие в запросе предложений с реестровым №____».

Прием заявок на участие в запросе предложений осуществляется по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, кабинет №43 с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, по пятницам с 8.00 до 15.45, обед с 11.45 до 12.30 московского времени (при себе иметь документ удостоверяющий личность) или на адрес электронной почты zakupki@moslift.ru

Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений:  31.12. 2013.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений:  до 17.00 14.01.2014.

Дата подведения итогов в запросе предложений: В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

Заявки, поданные после окончания подачи заявок не рассматриваются. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Внесение изменений в заявку не допускается.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений:

1. Ценовой критерий — цена договора

Значимость критерия = 50%

2. Критерий по срокам исполнения договора

Значимость критерия = 50%

Оценка заявок:

Победителем в запросе предложений признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указаны наиболее лучшие условия исполнения договора согласно установленным критериям.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, или предложенная цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену.

Порядок и сроки подписания договора победителем: Победитель закупки должен подписать договор не позднее чем через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола заседания закупочной комиссии. Подписание договора с победителем закупки по итогам проведения запроса предложений будет осуществляться при личной явке генерального директора фирмы победителя по адресу Заказчика (г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1).

Генеральный директор должен иметь при себе паспорт, печать организации и:

1) Копию устава контрагента, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

2) Документ, подтверждающий избрание или назначение единоличного исполнительного органа контрагента в порядке, установленном его уставом (удостоверенная нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью контрагента копия протокола общего собрания участников (акционеров) контрагента или решение иного уполномоченного органа управления контрагента об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа контрагента, т. е. законного представителя, уполномоченного действовать без доверенности от имени этого юридического лица);

3) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о контрагенте, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до даты её предъявления Заказчику;

4) Копию Свидетельства о государственной регистрации контрагента, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью контрагента;

5) Копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о контрагенте как о юридическом лице, созданном до 01 июля 2002 года, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью контрагента;

6) Копию Свидетельства о постановке контрагента на учет в налоговом органе, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью контрагента;

7) Копию документа, подтверждающего освобождение контрагента от уплаты НДС, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника в случае, если цена товаров (работ, услуг) указана без НДС и контрагент имеет право на такое освобождение;

8) Копию бухгалтерского баланса контрагента, составленного на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа о получении этого документа бухгалтерской отчетности, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью контрагента;

9) Ксерокопию паспорта генерального директора или иного единоличного исполнительного органа контрагента, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица без доверенности;

10) Правоустанавливающий и/или правоудостоверяющий документ на помещение, указанное в ЕГРЮЛ как место нахождения контрагента, являющегося юридическим лицом (договор аренды помещения или свидетельство о государственной регистрации права собственности, или иного вещного права контрагента на помещение, в котором должен находиться единоличный исполнительный орган контрагента , уполномоченный действовать без доверенности от имени этого юридического лица).

Отказ от проведения запроса предложений: Заказчик праве отказаться от проведения запроса предложений после размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений не позднее 3 дней до дня окончания срока подачи заявок.

Контактное лицо по приему заявок:

Забалканская Татьяна Эдуардовна

8 (499) 755-22-00 доб. 1087

Приложение №1 — Техническое задание;

Приложение№2 —  Коммерческое предложение;

Приложение №3 — Договор с соответствующими приложениями.

Приложение № 1

Техническое задание на выполнение работ/оказание услуг

1. Наименование выполняемых работ/оказываемых услуг (предмет договора): Произвести работы по ремонту 7 (семи) туалетных комнат

2. Цена договора: начальная (максимальная) цена договора составляет 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) руб. рублей  00 копеек  с  НДС.

3. Место (адрес) выполнения работ/оказания услуг: г. Москва, Ленинградский проспект, д.26, к.1.

4. Сроки (период, график) выполнения работ/оказания услуг: 8 недель с момента начала работ.

5. Форма, сроки и условия оплаты: Заказчик оплачивает Аванс 50 % от цены договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания  Договора. Окончательная оплата (50%) выполненных работ по Договору производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (далее – справка по форме КС-3).

6. Виды (перечень, объем, описание) выполняемых работ/оказываемых услуг выполнить  работы по проведению ремонта 7 туалетных комнат,  расположенных  по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д.26 корп.1 , согласно сметной документации.

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения услуг/оказания услуг: поэтапно - по 1 туалетной комнате.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методика оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ: 	 Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством  Российской Федерации: Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, Федерального  закона  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  СНиП       от 23.07.2001  № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;  СНиП от 04.12.1987 №3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП от 13.02.1997 №21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

9. Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг и безопасности результатов работ: подрядчик полностью отвечает за  соблюдение правил по технике безопасности при производстве строительных работ .

10. Результаты выполнения работ/оказания услуг: Сдача в эксплуатацию туалетных комнат.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ/оказания услуг: при этом сохранность объекта.  Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ/оказания услуг:   Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 12 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

13. Требования к исполнителю работ/оказания услуг: 13.1. Исполнитель должен существовать на рынке оказания услуг не менее 3 лет.

14. Исполнитель обязан предоставить следующие документы:

14.1. Копию устава участника, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

14.2. Полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о закупке выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

14.3. Копию Свидетельства о государственной регистрации участника, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

14.4. Копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об участнике как о юридическом лице, созданном до 01 июля 2002 года, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

14.5. Копию Свидетельства о постановке участника на учет в налоговом органе, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

14.6. Копию документа, подтверждающего освобождение контрагента от уплаты НДС, удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника в случае, если цена товаров (работ, услуг) указана без НДС и контрагент имеет право на такое освобождение;

14.7. Копию документа, подтверждающего избрание или назначение единоличного исполнительного органа участника в порядке, установленном его уставом (удостоверенного нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника), копия протокола общего собрания участников (акционеров) участника или решение иного уполномоченного органа управления участника об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа участника, т.е. законного представителя, уполномоченного действовать без доверенности от имени этого юридического лица), удостоверенная нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

14.8. Документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

14.9. Документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

14.10. Документ, подтверждающий отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

  - 14.11.Документ подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документ предоставляется в виде скриншота страниц Официального сайта, удостоверенных подписью и круглой печатью участника;

  - 14.12. Документ подтверждающий не нахождение имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

14.13. Решение об одобрении крупной сделки либо копию такого решения (удостоверенную нотариусом или подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке в обязательном порядке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для  участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

4.14. Копии свидетельств, разрешений, сертификатов, свидетельств о допуске (СРО), подтверждающих допуск участника к выполнению работ, оказанию услуг, перечисленных в п.6, удостоверенных подписью и круглой печатью участника.

Приложение №2

Фирменный бланк организации

___________________1_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Исх. № ____ от ____________ г. | МГУП «Мослифт» |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив Извещение № 527 от 31.12.2013г. о проведении запроса предложений                                       и закупочную документацию, мы направляем Вам наше предложение:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________			_______________		__________________

(должность составителя предложения)					(подпись)				(ФИО)

контактный телефон

адрес электронный почты

Приложение №3

Договор №

на выполнение работ по проведению ремонта туалетных комнат

г. Москва                                		                                                       «  »               2014  года

, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Генерального директора                  , действующего на основании Устава, с одной стороны, и МГУП «Мослифт», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Чернышова Сергея Александровича, действующего на основании Устава и приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы №35-к/гуп от 13.05.2013года, с другой стороны (ПОДРЯДЧИК И ЗАКАЗЧИК в дальнейшем могут именоваться как «Сторона» или совместно как «Стороны»), заключили Договор о нижеследующем:

# СТАТЬЯ  1.  Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по проведению ремонта 7 (семи) туалетных комнат,  расположенных  по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д.26 корп.1 (далее -  объект), согласно сметной документации, указанных в Приложениях № 1,2 и 3, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Подрядчик  выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам и условиями Договора, определяющими, в том числе стоимость работ и сроки их выполнения.

СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ.

2.1. Сроки выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ в порядке в сроки, установленные пунктами 5.1.1 и 5.2.1 Договора.

Срок окончания выполнения работ: через 8 недель с момента начала выполнения работ.

2.2. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью.

2.3. Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

СТАТЬЯ 3. Стоимость работ  и порядок их оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _________________________  включая НДС 18 % в размере _____________________________________.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Заказчик оплачивает Аванс 50 % от цены договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2.2. Окончательная оплата (50%) выполненных работ по Договору производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчику акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (далее – справка по форме КС-3).

СТАТЬЯ 4.  Проведение дополнительных работ.

4.1. Необходимость проведения дополнительных работ определяется сторонами в процессе выполнения работ по  Договору.

4.2. Подрядчик и  Заказчик, обнаружившие в ходе выполнения работ не учтенные в технической документации работы и возникшую в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ составляют акт о необходимости проведения указанных работ.

4.3. Выполнение дополнительных работ, не учтенных в настоящем договоре производится Подрядчиком после подписания сторонами Дополнительного соглашения к договору.

СТАТЬЯ 5. Права и обязанности сторон.

5.1.  Заказчик  при выполнении Договора:

5.1.1. Передает  Подрядчику по акту подготовленный к ремонту объект в течение 5 рабочих дней со дня вступления Договора в силу.

5.1.2. Передает Подрядчику по акту документацию, не являющуюся неотъемлемой частью настоящего договора и необходимую для выполнения работ на объекте.

5.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии  со статьей 6  Договора.

5.1.4. Участвует  в приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по  ремонту объекта.

5.1.5. Принимает от Подрядчика  акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3  рассматривает их в течение 2 рабочих дней.

При отсутствии замечаний подписывает акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, в течение одного дня после их подписания уведомляет об этом Подрядчика.

5.1.7. Оплачивает, с учетом пунктов 3.2.1 и 3.2.2 Договора, работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

5.2. Подрядчик  при выполнении работ по Договору:

5.2.1. Принимает по акту подготовленный к ремонту объект в течение 5 рабочих дней со дня вступления Договора в силу.

5.2.2. Представляет Заказчику в течение 5 рабочих дней со дня вступления Договора в силу, но не позднее даты передачи объекта, в работу следующие документы:

5.2.2.1. Документы, подтверждающие право осуществления деятельности по Договору.

5.2.3. Выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами в счет стоимости, указанной в статье 3 Договора,  работы, указанные в пункте 1.1. Договора, в соответствии с условиями Договора, технической документацией.

5.2.4. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта ремонта.

5.2.5. Гарантирует выполнение работ в установленные Договором сроки.

5.2.6. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

5.2.7. Гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию  Заказчика представляет ему все эти документы.

5.2.8. Заключение договоров подряда с субподрядчиками предусмотрено по желанию Подрядчика.

5.2.9. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта работы по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Договору.

5.2.10. За представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивает арендную плату, в размере, согласованном сторонами и плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

5.2.11. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.2.12. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями.

5.2.13. С момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

5.2.14. Обеспечивает надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 7 Договора.

5.2.15. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по ремонту объекта вывозит с территории объекта принадлежащее ему имущество.

СТАТЬЯ 6. Производство работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством  Российской Федерации: Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, Федерального  закона  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  СНиП       от 23.07.2001  № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;  СНиП от 04.12.1987 №3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП от 13.02.1997 №21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.2. Подрядчик совместно с уполномоченными лицами Заказчика оформляет акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

6.3. Заказчик осуществляет  контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  Договора и технической документации.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.4. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам  Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.5. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Если  Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

6.8. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика  или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.9. Если Подрядчик в установленный срок не выполнит, либо не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик  вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются  Подрядчиком.

СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ.

7.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с технической  документацией.

7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению  ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:

- Заказчик,

- Подрядчик,

- управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

7.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

7.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 7.3. Договора.

7.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2..

СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора  в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора  приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

СТАТЬЯ 9. Гарантии качества.

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 12 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.4.  В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств.

При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

10.1. За нарушение Подрядчиком обязательств (сроков начала выполнения работ по п. 2.1, иных сроков  по  п. 5.2.2 и  п. 7.3 Договора)  он  уплачивает Заказчику  пени  в  размере  0,01%  от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.2. За просрочку срока окончания выполнения работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени  в размере 0,01% от общей стоимости работ по  Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за соответствующим днем последней недели, указанной в п. 2.1. Договора, до фактического исполнения обязательств.

10.5. За нарушение Заказчиком сроков платежей, а так же рассмотрения, подписания и передачи документов, указанных в пунктах 5.1.2 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени  в размере 0,01% от общей стоимости работ по  Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора  за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.6. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору, сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.

10.7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.

10.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой

силы или по вине Заказчика.

# СТАТЬЯ 11. Расторжение Договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или требованию одной из сторон в судебном порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ. Расторжение Договора в иных случаях, в том числе по соглашению сторон, не допускается.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предполагаемого срока расторжения Договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

#### СТАТЬЯ  12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к  Договору  считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  сторонами по Договору.

Все приложения к  Договору  являются его неотъемлемой частью.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения  Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в установленном порядке.

12.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

12.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

12.5.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 29.12.2013 года, но не более одного года с момента подписания Договора, за исключением обязательств, предусмотренных пунктом 3.5. Договора и гарантийных обязательств Подрядчика, в отношении которых Договор действует до момента истечения срока действия таких обязательств.

12.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

#### СТАТЬЯ 13.  Приложения

- Приложение № 1 –Локальная смета № 1.

- Приложение № 2 –Локальная смета № 2.

- Приложение № 3 –Локальная смета № 3.

СТАТЬЯ 14. Местонахождение и реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК МГУП «Мослифт» Юридический адрес 125040.г. Москва, Ленинградский пр., д.26 корп.1 Фактический адрес 125040.г. Москва, Ленинградский пр., д.26 корп.1 Тел.(499) 755-22-00, факс (499) 755-22-00 Р/С 40702810700000004406 в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г.Москва К/с 30101810400000000555 БИК 044525555 ИНН 7714055008 / КПП 774850001 ОКПО 03233456 ОКАТО 45277556000 ОКОНХ 61124,14971,61134.14156,95300,14154,92200,84500,80400,51500,71300 ОГРН 1027739697281 | ПОДРЯДЧИК |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись: | Подпись: |  |
| Ф.И.О. Чернышов С.А. | Ф.И.О. |  |
| Должность: Генеральный директор | Должность: Генеральный директор |  |